|  |
| --- |
| 111 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 01.10. | 2014 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 190-1 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2014 года» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения за 9 месяцев 2014 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Истоминского

 сельского поселения А.И. Корниенко

Постановление вносит

ведущий специалист по ЖКХ

Аракелян И.С.

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2014 года»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.12.2013 № 427. На реализацию муниципальной программы в 2014 году предусмотрено средств бюджета 2534,9 тыс. рублей. Заключено 13 контрактов на общую сумму 1417,6 тыс. рублей или 55 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 1332,9 тыс. рублей или 53 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице ведущего специалиста по ЖКХ Аракелян И.С.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2013 № 463 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2014 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2014 год предусмотрено 2432,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 года заключено 13 муниципальных контрактов на сумму 1417,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1332,9 тыс. рублей или ­­­­­55 %, в связи с получением средств из областного бюджета.

Из 3 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 3 мероприятия. Исполнено 3 контрольных события Подпрограммы 1:

 «Ремонт внутри поселковых дорог» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 31.10.2014 года заключено 5 муниципальных контрактов полное выполнение мероприятия запланировано на 4 квартал 2014 года;

«Содержание внутри поселковых дорог» основного мероприятия 1.2. по состоянию на 01.10.2014 года заключено 2 муниципальных контрактов;

 «Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог (областные средства» основного мероприятия 1.3. по состоянию на 01.10.2014 года заключено 6 муниципальных контрактов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2014 год предусмотрено 102,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2014 года мероприятия не выполнены, так как их проведение запланировано на 4 квартал 2014 года.

Срок исполнения по всем 2 мероприятиям Подпрограммы 2 не наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограммы 1 по итогам 9 месяцев 2014 года можно оценить результаты:

- зимнее содержание дорог;

- проведены мероприятия по уборке мусора с проезжей части дорог.

- проведен текущий ремонт дорожного полотна автомобильных дорог поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» необходимо обеспечить 100% исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения в 2014 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2014 года представлен в приложении к пояснительной информации.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Развитие транспортной системы»**

 **отчетный период с 01.01.2014 г. по 01.10.2014г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения»  |
|  | Основное мероприятие | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 2534,9 | 1332,9 | 13 |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, уборка снега и мусора с дорожного покрытия, уплата налогов | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2432,4 | 1332,9 | 13 |
| 1.1.1  | Ремонт внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1159,1 | 443,2 | 5 |
| 1.1.2 | Содержание внутри поселковых дорог | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Заключены муниципальные контракты № 001/14 от 24.01.2014г., № 10/02 от 10.02.2014г., № 611 от 06.11.2014г. на зимнее содержание внутрипоселковых дорог поселения.  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 438,7 | 199,3 | 2 |
| 1.1.3 | Субсидия на ремонт и содержание внутри поселковых дорог (областные средства) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Заключены муниципальные контракты №3012-1, 3012-2, 3012-3, от 30.12.2014г., на зимнее содержание внутри поселковых дорог, заключены муниципальные контракты № 0104, 0104/1,0104/2,0104/3 от 25.04.2014г., проведение работ по уборке мусора на внутри поселковых дорогах | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 658,8 | 574,1 | 6 |
| 1.1.4 | Софинансирование расходов из обласного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | - | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 116,3 | 116,3 | 6 |
| 1.1.5 | Реализация направления расходов (уплата налога) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. |  | 01.01.2014г. | 31.12.2014г. | 59,5 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Установка дорожных знаков | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 102,5 | 0,0 | 0,0 |

Глава Истоминского

сельского поселения А.И. Корниенко