|  |
| --- |
| 111 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 06.10. | 2015 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 325 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2015 года» |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

ведущий специалист по ЖКХ

Аракелян И.С

**Пояснительная информация**

к вопросу «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2015 года»

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 12.12.2013 № 427. На реализацию муниципальной программы в 2015 году предусмотрено средств бюджета 11220,0 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 982,4 тыс. рублей или 9 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 839,6 тыс. рублей или 8 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице ведущего специалиста по ЖКХ Аракелян И.С.

 Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013 № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2014 № 342 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2015 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2015 год предусмотрено 10882,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2015 года заключено 16 муниципальных контрактов на сумму 982,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 839,6 тыс. рублей или ­­­­­9 %, в связи с получением средств из областного бюджета.

Из 3 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 3 мероприятия. Исполнено 3 контрольных события Подпрограммы 1:

 «Ремонт внутри поселковых дорог» основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.10.2015 года – заключено 6 муниципальных контрактов, полное выполнение мероприятия запланировано на 3-4 квартал 2015 года;

«Содержание внутри поселковых дорог» основного мероприятия 1.2. по состоянию на 01.10.2015 года заключено 3 муниципальных контракта;

 «Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог (областные средства» основного мероприятия 1.3. по состоянию на 01.10.2015 года заключено 7 муниципальных контрактов.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2015 год предусмотрено 337,5 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2015 года мероприятия не выполнены, так как их проведение запланировано на 4 квартал 2015 года.

Срок исполнения по всем 2 мероприятиям Подпрограммы 2 не наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограммы 1 по итогам первого полугодия 2015 года можно оценить результаты:

- зимнее содержание дорог;

- проведены мероприятия по уборке мусора с проезжей части дорог.

- текущий ремонт дорожного полотна автомобильных дорог поселения.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» необходимо обеспечить 100% исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения в 2015 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 9 месяцев 2015 года представлен в приложении к пояснительной информации.

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

 **«Развитие транспортной системы»**

 **отчетный период с 01.01.2015 г. по 01.10.2015г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5CUser%5CDesktop%5C%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9C%D0%AB%20%D0%98%D0%A0%D0%90%5C%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%20%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%20%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BD%5C%D0%A2%D0%A1%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BC.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» |
|  | Основное мероприятие | Администрация Истоминского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 11220,0 | 982,4 | 16 |
| 1.1  | Основное мероприятие  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, уборка снега и мусора с дорожного покрытия, уплата налогов | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10882,5 | 839,6 | 16 |
| 1.1.1  | Ремонт внутри поселковых дорог  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Ремонт дорожного полотна автомобильных дорог с добавлением нового материала | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 10014,9 | 358,3 | 6 |
| 1.1.2 | Содержание внутри поселковых дорог и исскуственных сооружений на них | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 480,0 | 236,5 | 3 |
| 1.1.3 | Ремонт и содержание внутри поселковых дорог (областные средства) | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Зимнее содержание автомобильных дорог, уборка дорожного полотна, покос обочин | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 329,4 | 186,6 | 7 |
| 1.1.4 | Софинансирование расходов из обласного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С. | - | 01.01.2015г. | 31.12.2015г. | 58,2 | 58,2 | 7 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» |
| 2.1 | **Основное мероприятие**  | Ведущий специалист по ЖКХ Аракелян И.С.  | Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах поселения | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 337,5 | 0,0 | 0,0 |

Глава администрации Истоминского

сельского поселения Л.Н. Флюта