

АДМИНИСТРАЦИЯ

ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.10.2015г. х.Островского № 332

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2013г. №459 «Об утверждении муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Градостроительная политика поселения" |

В соответствии с распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 16.10.2014 г. № 225 « Об утверждении Перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2014 г. № 284 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения» , -

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести следующие изменения в постановление №459 от 30.12.2013г «Об утверждении муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Градостроительная политика поселения» :

1) раздел 3.дополнить «подпрограмма «Развитие территории для жилищного строительства», согласно приложения.

2). Приложение №4, № 5 Программы читать в редакции, согласно приложения.

2.Признать утратившим силу Постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 16.06.2015 г. №182 «О внесении изменений в постановление Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2013г. №459 «Об утверждении муниципальной программы Истоминского сельского поселения "Градостроительная политика поселения"»

3. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене правовых актов и разместить на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н.Флюта

постановление вносит старший инспектор Калачева Н.Н.

Приложение №1

к разделу 3. Программы

«Градостроительная политика поселения»

Раздел 3.1. Подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Истоминском сельском поселении» муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Градостроительная политика поселения».

3.2 Паспорт Подпрограммы " Развитие жилищного строительства в Истоминском сельском поселении ".

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  подпрограммы | – | подпрограмма «Развитие жилищного строительства в Истоминском сельском поселении»  (далее – Подпрограмма) |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | – | Администрация Истоминского сельского поселения |
| Участники подпрограммы | – | Администрация Истоминского сельского поселения; |
| Цели подпрограммы | – | Развитие градостроительной деятельности в целях развития жилищного строительства на территории Истоминского сельского поселения |
| Задачи подпрограммы | – | 1. Комплексное развитие системы территориального планирования Истоминского сельского поселения;  2. Изменение системы градостроительного зонирования Истоминского сельского поселения в соответствии с принятыми изменениями в Генеральный план, обеспечивающее развитие жилищного строительства;  3. Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов Истоминского сельского поселения.  4. Планирование территории Истоминского сельского поселения.  5. использование в работе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | – | 1. Внесение изменений в Генеральный план Истоминского сельского поселения. 2. Утверждение актуальных Генеральному плану Правил землепользования и застройки Истоминского сельского поселения. 3. Постановка на государственный кадастровый учет границ населенных пунктов Истоминского сельского поселения. 4. Разработка проектов планировки территории Истоминского сельского поселения).   5. Использование в работе Администрации Истоминского сельского поселения информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | – | 2014 – 2020 годы;  этапы реализации Подпрограммы не выделяются |
| Ресурсное обеспечение подпрограммы | – | общий объем финансирования подпрограммы «Развитие жилищного строительства в Истоминском сельском поселении» – 201,0  тыс. рублей, в том числе по годам:  2014 год – 0,0 тыс. рублей;  2015 год – 0,0 тыс. рублей;  2016 год – 26,0 тыс. рублей;  2017 год – 25,0 тыс. рублей;  2018 год – 50,0 тыс. рублей;  2019 год – 50,0 тыс. рублей;  2020 год – 50,0 тыс. рублей;  *внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников* |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | – | - Приняты актуальные изменения в Генеральный план развития Истоминского сельского поселения.  - Утверждены Правила землепользования и застройки в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.9.2014г. №540.  - Постановлены на государственный кадастровый учет границы Истоминского сельского поселения.  - Разработана документацию по планировке территорий поселения.  - В работе Администрации Истоминского сельского поселения используются автоматизированные системы ИСОГД |

Приложение № 4  
к муниципальной программе

Истоминского сельского поселения

«Градостроительная политика поселения»

ПЕРЕЧЕНЬ  
подпрограмм, основных мероприятий муниципальной  
программы Истоминского сельского поселения «Градостроительная политика поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Номер и наименование  основного мероприятия,  мероприятия ведомственной целевой программы | Ответственный  исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный  результат  (краткое описание) | Последствия  нереализации основного   мероприятия | Показатель муниципальной  программы  (подпрограммы) |
| начала  реализа­ции | окончания  реализа­ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма «Архитектура и градостроительство» | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятия по архитектуре и градостроительству | Администрация Истоминского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | - Приняты изменения в Генеральный план развития Истоминского сельского поселения.  - Утверждены изменения в Правила землепользования и застройки в соответствии с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.9.2014г. №540.  - Постановлены на государственный кадастровый учет границы населенных пунктов Истоминского сельского поселения.  - Разработана документация по планировке территорий поселения (10 % территории); | Отсутствие основной градостроительной документации Истоминского сельского поселения, снижение инвестиционной привлекательности города, замедление темпов развития поселения | 1, 2, 3 |
| 1.2. | Мероприятия по совершенствованию системы обеспечения градостроительной деятельности | Администрация Истоминского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | - В работе Администрации Истоминского сельского поселения используются автоматизированные системы ИСОГД | Отсутствие актуального информационного обеспечения о текущем состоянии территории, снижение эффективности работы в области градостроительной деятельности | 1,2.3 |
| 1.3 | Мероприятия по обеспечению развития жилищного строительства Истоминского сельского поселения | Администрация Истоминского сельского поселения | 2014 год | 2020 год | Формирование земельных участков для предоставления на торгах под индивидуальное строительство | Отсутствие земельных участков для предоставления на торгах под индивидуальное жилищное строительство | 1,2,3 |
| 1.4 | Мероприятия по формированию земельных участков для предоставления льготной категории граждан - инвалидам | Администрация Истоминского сельского поселения | 2015 | 2020 | формирование земельных участков для предоставления льготной категории граждан - инвалидам | Отсутствие земельных участков для предоставления льготной категории граждан - инвалидам | 1,2,3 |

Приложение № 5

к муниципальной программе Истоминского сельского поселения «Градостроительная политика поселения»

РАСХОДЫ  
муниципального бюджета на реализацию муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Градостроительная политика поселения»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, под­программы муниципальной программы,  основного мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители,   участники | Код бюджетной   классификации | | | | Расходы (тыс. рублей), годы | | | | | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальная  програм­ма** | **«Градостроительная политика поселения»** | всего  в том числе: | 951 | 0412 | 1500000 | 240 | 30,0 | 132,6 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| ответственный  исполнитель – Администрация Истоминского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Подпро­грамма** | **«Архитектура и градостроительство»** | всего  в том числе: | 951 | 0412 | 1510000 | 240 | 30,0 | 132,6 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Администрация Истоминского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основ­ное  меропри­ятие 1.1 | Мероприятие направленные на развитие архитектуры и территориального развития поселения | исполнитель основ­ного мероприятия Администрация Истоминского сельского поселения | 951 | 0412 | 1512446 | 240 | 30,0 | 132,6 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| **Подпро­грамма** | **«Развитие территории для жилищного строительства»** | Администрация Истоминского сельского поселения | 951 | 0412 | 1510000 | 240 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |