|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | |
| 30. | 12 | 2015г. |  | № | 535 |
| х. Островского | | | | | |

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы «Развитие

транспортной системы» на 2016 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 15.08.2013г. № 284 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 19.08.2013г. № 145 «Об утверждении перечня муниципальных программ Истоминского сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год, согласно приложению.

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Истоминского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

ведущий специалист ЖКХ

Аракелян И.С.

Приложение к Постановлению

Главы Администрации Истоминского

сельского поселения

от 30.12.2015г. № 534

**План реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник программы | Срок реализации | Ожидаемый результат | Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) | | |
| Всего | Областной бюджет | Местный бюджет |
|  | Итого по муниципальной программе | Администрация Истоминского сельского поселения | Х | Х | 1592,2 | 329,4 | 1262,8 |
| 2. | **1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»** | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений  Аракелян И.С. | Х | Х | 1400,2 | 329,4 | 1070,8 |
| 3. | Основное мероприятие  1.1  Содержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений  Аракелян И.С. | 31.12.2016г. | обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог | 423,9 | 0,0 | 423,9 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2016г. | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие  1.2  Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений  Аракелян И.С. | 31.12.2016г. | обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог | 329,4 | 329,4 | 0,0 |
| 6. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие  1.3  Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений  Аракелян И.С. | 31.12.2016г. | обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог | 58,2 | 0,0 | 58,2 |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 9. | Основное мероприятие  1.4  Ремонт внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений  Аракелян И.С. | 31.12.2016г. | обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог | 588,7 | 0,0 | 588,7 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы: |  |  | Заключение  муниципальных  контрактов на  обеспечение  сохранности  внутрипоселковых  автомобильных  дорог |  |  |  |
| 11. | **2. Подпрограмма**  **«Повышение безопасности дорожного движения»** | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений  Аракелян И.С. | Х | Х |  |  |  |
| 12. | Основное мероприятие  2.1  Установка дорожных знаков и нанесение дорожной разметки на внутрипоселковых дорогах | Начальник сектора ЖКХ и имущественных отношений  Аракелян И.С. | 31.12.2016г. | снижение  количества  пешеходов,  погибших в  результате дорожно-  транспортных  происшествий на  внутрипоселковых дорогах | 192,0 | 0,0 | 192,0 |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы: |  | 31.12.2016г. | Наличие дорожной  разметки и дорожных знаков,  соответствующих  действующим  стандартам |  |  |  |

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта