|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| axr_ar_bb_new | | | | | | | | | | | |
| АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ | | | | | | | | | | | |
|  | **07.04.** | **2016г.** |  |  |  |  |  |  |  | **№** | **143** |
| х. Островского | | | | | | | | | | | |

Об утверждении отчета по исполнению

муниципальной программы Истоминского

сельского поселения «Охрана окружающей

среды на 2014-2020 годы» по итогам работы за 2015год.

В соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по исполнению муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Охрана окружающей среды на 2014-2020 годы» за 2015г согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения Жигулину Р.Ф.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит начальник сектора

Архитектуры земельных и имущественных

Отношений Сапачев А.Н.

**Раздел 1, Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

* 1. **Основные результаты, достигнутые за отчетный период.**

Муниципальная программа «Охрана окружающей среды» (далее -Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 16.12.2013 № 432.

Объем финансирования Программы в 2015 году за счет средств местного бюджета составляет 0,0 тыс. руб.

* 1. **Характеристика вклада основных результатов в решении задач и достижении целей Программы.**

Обеспечение экологической безопасности в условиях экономического развития посредством снижения негативного воздействия на окружающую среду при осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

- решение вопроса сбора и утилизации бытовых отходов - (отсутствие несанкционированных свалок);

-формирование у населения общей экологической культуры, обеспечение его объективной информацией о состоянии окружающей среды - (повышения уровня экологического сознания и культуры);

-повышение роли населения и общественных организаций в оздоровлении окружающей среды - (посадка зеленых насаждений для комфортного проживания).

-выполнение мероприятий по благоустройству и озеленению территории Истоминского сельского поселения;

-защита территории и населения от негативного воздействия вод посредством восстановления пропускной способности водотоков.

Анализ реализации Программы, проведенный в соответствии с Методикой показал, что программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы Охрана окружающей среды Истоминского сельского поселения», подпрограммы муниципальной программы Формирование комплексной системы управления отходами на территории поселения «Истоминского сельского поселения», оценка эффективности Программы.***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2014  год | 2015  Год план | 2015  Год  факт | Степень достижения целевых показателей  КЦИi | | Степень соответствия запланированному уровню затрат  КБЗi | Причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | |
| 1.1. | Количество действующих санкционированных и законсервированных объектов размещения твердых отходов на территории поселения | единиц |  | 0 | 0 | | 1 | без финансирования |  | |
| 1.2. | Увеличение количества заключенных договоров с населением по вывозу ТБО | процент |  | 50 | 80 | | 1,6 | без финансирования |  | |
| 1.3. | Организация субботников и мероприятий по уборке территорий, зеленых насаждений | мероприятий |  | 8 | 12 | | 1,5 | без финансирования |  | |

Раздел 3. Информация о внесении ответственным исполнителем изменения в Программу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановления о внесении изменений |
| 1. | Изменение объем финансирования | Постановление от 15.10.2014г. № 241 |
| 2. | Изменение объем финансирования | Постановление от 19.11.2014г. № 284/1 |

Раздел 4. Предложения по дальнейшей реализации Программы

В 2016 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды (2014-2020 годы)», подготовленным в соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Администрации от 16.12.432 № 432 постановлениями Администрации от 15.10.2014г. № 241, от 19.11.2014г. № 284/1.