|  |
| --- |
|   |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 06 | апреля | 2017 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 60 |
| х. Островского |
| Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам работы за 2016 год |

В соответствии с Постановлением Администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения», Постановлением № 285 от 16.08.2013 г. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Информационное общество» в муниципальном образовании «Истоминское сельское поселение» по итогам 2016 года.

2.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Истоминского сельского поселения.

3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

4.Контроль за выполнением постановления возложить на Заместителя главы Администрации Истоминского сельского поселения Р.Ф.Жигулину

Глава Администрации

 Истоминского сельского поселения Л.Н.Флюта

*Постановление вносит заместитель*

 *Главы Администрации*

*Истоминского сельского поселения Жигулина Р.Ф.*

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

 Муниципальная программа «Информационное общество (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 19 сентября 2013 г. № 343

 В рамках подпрограмм «Развитие информационных технологий», «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг» в 2016 году на реализацию программных мероприятий запланировано 205,8 тыс. рублей. Расходы бюджета на реализацию программных мероприятий на 31.12.2016 года составили 205, 775 тыс.руб.

Основными приоритетными задачами дальнейшей реализации программы «Информационное общество» являются:

-реализация мероприятий по технологическому обеспечению информационного взаимодействия органов местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг;

-создание условий для повышения компьютерной грамотности;

-обеспечение свободного доступа физических и юридических лиц к оказанию государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием универсальной электронной карты;

-обеспечение полного перехода на безбумажный электронный документооборот с использованием электронной подписи;

- реализация мероприятий по защите информации;

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

 Задача предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием современных информационных и телекоммуникационных технологий и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

решалась за счет:

- развития единой инфраструктуры обеспечения межведомственного электронного взаимодействия и взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с организациями и гражданами

- повышения открытости деятельности органов государственной власти;

Анализ реализации Программы, проведённый в соответствии с Методикой, показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***1.3. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Информационное общество», подпрограмм муниципальной программы «Информационное общество», оценка эффективности Программы.***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения |
| 2016 год план | 2016Годфакт | Степень достижения целевых показателейКЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затратКБЗi | Причины невыполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. |  Доля рабочих мест в Администрации Истоминского сельского поселения, включенных в межведомственную систему электронного документооборота и делопроизводства | про­цент | 40 | 87 | 2,2 | 1 |  |
| 1.2 | Количество приобретенных мобильных рабочих мест (планшетных ПК) | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | Отсутствие средств в бюджете поселения |
| 1.3 | Доля персональных компьютеров, на которых используется лицензионное программное обеспечение | процент | 75 | 100 | 1,4 | 1 |  |
| 1.4 | Доля защищённых персональных компьютеров, на которых обрабатываются персональные данные. | процент | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 1.5. | Количество Интернет-сайтов администрации Истоминского сельского поселения | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.6 | Число посещений официального сайта администрации в месяц Истоминского сельского поселения | Шт. | 120 | 120 | 1 | Без финансирования |  |
| 1.7 | Доля сотрудников администрации Истоминского сельского поселения, прошедших специальную подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий профессиональной деятельности | процент | 80 | 80 | 1 | Без финансирования |  |
| 1.8 | Доля обеспеченности муниципальных служащих современными ПК. | процент | 70 | 70 | 1 | 1 |  |
| 2.1 | Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме | процент | 40 | 40 | 1 | Без финансирования  |  |
| 2.2. | Численность получателей муниципальных услуг в электронной форме | человек | 50 | 0 | 0 | Без финансирования | Жители поселения не воспользовались возможностью получения услуги в электронной форме |
| 2.3. | Количество государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Истоминского сельского поселения | штук | 130 | 1916 | 14,7 | Без финансирования |  |
| 2.4 | Доля граждан, положительно оценивающих качество оказания муниципальных услуг в электронном виде  | процент | 80 | 0 | 0 | Без финансирования | За оказанием услуги в электронном виде не обращались |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм**

**Программы «Информационное общество».**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Фактический срок | Результаты  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| **1.Подпрограмма «Развитие информационных технологий»** |
| 1.1 | Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации»(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Обновление компьютерной базы, установка нового программного обеспечения, закупка ключей электронных цифровых подписей | В 2016 году за счёт спонсорских средств приобретено 3 новых компьютера.В рамках программных мероприятий проводилось техобслуживание компьютерной и оргтехники, приобретение и установка лицензионного программного обеспечения (антивирус- Dr.Web 11,0 в количестве 8 штук), обновление программных продуктов, обслуживание сайта Администрации, предоставление права использования Vip Net отчётность, приобретение лицензиий на право пользования СКЗИ Крипто Про -2 шт., изготовление сертификата подписи, с расширением Рос реестр, продление ключа подписи. | 6 |
| 1.2. | Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации»(Субсидии бюджетным учреждениям) | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 |
| 2 |  **2. Подпрограмма «Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»** |
| 2.1. | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг(Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Повышение доли граждан, получающих услуги в электронной форме. | Разработаны регламенты получения муниципальных услуг . |  |
| 2.2 | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг Субсидии бюджетным учреждениям | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | 2014 | 2020 | 2015 | 2020 |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%5CDesktop%5C%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%5C1%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202014%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%97%D0%B0%D0%BC%5CDesktop%5C%D0%BC%D0%BE%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B%5C%D0%BE%D1%82%D1%87%D1%91%D1%82%D1%8B%20%D0%BC%D0%BE%D0%B8%5C1%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%202014%5C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **1.Подпрограмма «Развитие информационных технологий»** | 205,8 | 205,775 | 205,775 |
| 1.1  | Обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления Истоминского сельского поселения  | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | Повышение доли граждан, положительно оценивающих уровень открытости и доступности деятельности органов местного Истоминского сельского поселения 30% | I квартал 2016 | IVквартал 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятия по созданию и развитию информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защиты информации» | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | I квартал 2016 | IVквартал 2016 | 205,8 | 205,775 | 205,775 |
| 2 | **«Оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг»** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятия по развитию деятельности предоставления муниципальных услуг | Заместитель Главы администрации Истоминского сельского поселения | Повышение доли граждан, получающих услуги в электронной форме | I квартал 2016 | IVквартал 2016 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации Истоминского сельского поселения **№ 88 от 10.03.2016****№ 239 от 02.06.2016****№ 363 от 31.08.2016****№ 507 от 30.12.2016** |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

 В 2017 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы «Информационное общество (2014-2020 годы)», подготовленным в соответствии с изменениями, внесенными в Постановление Администрации от 31 октября 2013 г. № 202 Постановлением Администрации от 30 декабря 2016 г. № 507