|  |
| --- |
| 111 |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ** |
| 11.04 | 2017 г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 84 |
| х. Островского |
| «Об утверждении отчета о выполнении муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортнойсистемы» за 2016 год» ПОСТАНОВЛЯЮ: |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, Постановлением администрации Истоминского сельского поселения № 284 от 15.08.2013г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения,-

1. Утвердить отчет о выполнении муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения за 2016 год и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения Л.Н. Флюта

Постановление вносит

начальник сектора ЖКХ

и имущественных отношений

Аракелян И.С.

**Раздел 1. Конкретные результаты реализации муниципальной программы, достигнутые за отчетный период.**

***1.1. Основные результаты, достигнутые за отчетный период.***

 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» (далее - Программа) утверждена постановлением администрации Истоминского сельского поселения от 12 декабря 2013 г. № 427.

Объем финансирования Программы в 2016 году за счет средств местного бюджета (целевая статья расходов 412410) составляет 5450,8 тыс. рублей. Расходы на капитальные вложения предусмотрены 3505,2 тыс. руб.

Основные результаты, достигнутые за отчетный период, приведены ниже.

***1.2. Характеристика вклада основных результатов в решение задач и достижение целей Программы.***

Задача программы:

поддержание внутрипоселковых дорог на уровне, соответствующем категории дороги;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых дорог.

Данные задачи решались за счет:

выполнения комплекса работ по поддержанию, оценке надлежащего технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования (содержание дорог);

выполнения комплекса работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности (ремонт дорог);

Анализ реализации Программы, проведённый в соответствии с Методикой, показал, что Программа реализуется с высоким уровнем эффективности.

***1.3.***

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения на 2014-2020 годы

| №п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Единица измерения | 2016год план | 2016год факт | Степень достижения целевых показателейКЦИi | Степень соответствия запланированному уровню затратКБЗi | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; | % | 40 | 23 | 1,7 | 1 |  |
| 1.2. | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых проведены работы по ремонту и содержанию. | % | 50 | 50 | 1 | 1 |  |
| 2.1 | Доля автомобильных дорог, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудованных средствами организации дорожного движения. | % | 30 | 30 | 1 | 1 |  |
| 2.2 | Количество населенных пунктов, имеющих проекты организации дорожного движения | Шт. | 4 | 4 | 1 | 1 |  |

**Раздел 2. Сведения о реализации основных мероприятий в разрезе подпрограмм, программы**

 **«Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения на 2014-2020 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Номер и наименование основного мероприятия | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Фактический срок | Результаты  | Проблемы возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | Достигнутые  |
| **1. Подпрограмма «Развитие транспортной инфраструктуры»** |
| 1.1 | Расходы на ремонт внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения | Заключенымуниципальныеконтракты наобеспечениесохранностивнутрипоселковыхавтомобильныхдорог |  |
| 1.2. | Расходы на содержание внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них  | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения | Заключенымуниципальныеконтракты наобеспечениесохранностивнутрипоселковыхавтомобильныхдорог |  |
| 1.3 | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (областные средства) | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения | Заключенымуниципальныеконтракты наобеспечениесохранностивнутрипоселковыхавтомобильныхдорог |  |
| 1.4 | Софинансирование расходов из областного бюджета на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (местные средства) | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | поддержание дорогместного значения внормативномсостоянии; развитиесети автомобильныхдорог местногозначения | Заключенымуниципальныеконтракты наобеспечениесохранностивнутрипоселковыхавтомобильныхдорог |  |
|  | Субсидия на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (областные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Софинансирование расходов из областного бюджета на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (местные средства) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Реализация направления расходов (уплата налога) | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Уплата налога  |  | Отсутствие финансирования |
| 1.6 | Мероприятия по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Выполнение требований законодательства по разработке, утверждению и наличию технических паспортов ВСН 1-83 |  | Мероприятие выполнено в 2014 году |
| 2.1 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Администрация Истоминского сельского поселения; | 2014 | 2020 | 2014 | 2020 | Наличие дорожнойразметки и дорожных знаков,соответствующихдействующимстандартам | Нанесение дорожнойразметки и установка дорожных знаков,соответствующихдействующимстандартам |  |

**Раздел 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета на реализацию**

**муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участники | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб,) |
| ЦСР | ВР | Рз | Пр | 2016годплан | 2016годфакт | % исполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа | «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения | Администрация Истоминского сельского поселения | 0400000 | 240 | 04 | 09 | 5450,8 | 4487,2 | 95,9 |
| Подпрограмма 1 |  «Развитие транспортной инфраструктуры» | Администрация Истоминского сельского поселения | 0410000 | 240 | 04 | 09 | 5378,8 | 4415,2 | 95 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на ремонт внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них  | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0410000 | 240 | 04 | 09 | 41,8 | 41,8 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на содержание внутри поселковых дорог и искусственных сооружений на них  | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0412411 | 240 | 04 | 09 | 450,9 | 450,9 | 100 |
|  | Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (местные средства) |  |  |  |  |  | 58,2 | 58,1 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения (областные средства)  | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0417351 | 240 | 04 | 09 | 329,4 | 329,4 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Расходы на капитальный ремонт автомобильных дорог | Начальник сектора ЖКХ Администрации |  |  |  |  | 2979,4 | 2979,3 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Софинансирование расходов на капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (местные средства)  | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0412453 | 240 | 04 | 09 | 525,8 | 525,8 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Реализация направления расходов (уплата налога) | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0412410 | 850 | 04 | 09 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 1 | Мероприятия по техническому учету и паспортизации | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0412410 | 240 | 04 | 09 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| Подпрограмма 2 | «Повышение безопасности дорожного движения» | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0420000 | 240 | 04 | 09 | 72,0 | 72,0 | 100 |
| Подпрограмма 2 | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Начальник сектора ЖКХ Администрации | 0422416 | 240 | 04 | 09 | 72,0 | 72,0 | 100 |

**Раздел 4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в Программу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование (краткое описание) внесенного в муниципальную программу изменения | Реквизиты постановлений о внесении изменений |
| **1** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 17.03.2016 г. № 103 |
| **2** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 11.08.2016 г. № 343 |
| **3** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 06.12.2016 г. № 462 |
| **4** | Изменился объём финансирования | Постановление Администрации от 30.12.2016 г. № 503 |

**Раздел 5. Предложения по дальнейшей реализации Программы**

 В 2017 году Программа реализуется в соответствии с Планом реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год.