|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Истоминское СП_Герб_Цвет_к | | | | | | | | | | |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ ИСТОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**  **РАСПОРЯЖЕНИЕ** | | | | | | | | | | |
| 09.07. | 2020г**.** |  |  |  |  |  |  |  | № | 73 | |
| х. Островского | | | | | | | | | | |
| «Об утверждении отчета об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2020 года» | | | | | | | | | | |

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 01.08.2018 № 166 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Истоминского сельского поселения»,-

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» Истоминского сельского поселения за 1 полугодие 2020 года и эффективности использования финансовых средств согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте поселения и опубликованию в периодичном печатном издании Истоминского сельского поселения «Вестник».
4. Контроль над выполнением распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Истоминского сельского поселения.

Глава Администрации

Истоминского сельского поселения О.А. Калинина

Распоряжение вносит отдел

по имущественным и земельным

отношениям, ЖКХ, благоустройству,

архитектуре и предпринимательству

**Пояснительная записка к отчёту об исполнении плана реализации**

**муниципальной программы «Развитие транспортной системы»**

**за 1 полугодие 2020 года»**

Муниципальная программа Истоминского сельского поселения Аксайского района «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 29.11.2018 № 267. На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено средств бюджета 2097,6 тыс. рублей. Заключено контрактов на общую сумму 1739,66 тыс. рублей или 83 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Кассовое исполнение составило 826,306 тыс. рублей или 39 % от утвержденных бюджетных ассигнований. Производство работ осуществляется в соответствии с графиком работ согласно заключенных муниципальных контрактов. Ответственным исполнителем является Администрация Истоминского сельского поселения в лице начальника отдела по имущественным и земельным отношениям, ЖКХ, благоустройству, архитектуре и предпринимательству Аракелян И.С.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие транспортной инфраструктуры Истоминского сельского поселения» (далее Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Повышение безопасности дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения» (далее – Подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Истоминского сельского поселения от 07.08.2018 № 174 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Истоминского сельского поселения», распоряжением Администрации Истоминского сельского поселения от 30.12.2019 № 218 утвержден план реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2020 год.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 на 2020 год предусмотрено 2097,6 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 1739,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 826,306 тыс. рублей или 39 %, в связи с получением средств из бюджета Аксайского района.

Из 3 мероприятий Подпрограммы 1 исполнено 1 мероприятие. Исполнено 1 контрольное событие Подпрограммы 1:

«Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в рамках подпрограммы основного мероприятия 1.1. по состоянию на 01.07.2020 года заключен 1 муниципальный контракт;

«Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них» основного мероприятия 1.2. по состоянию на 01.07.2020 года заключено 7 муниципальных контрактов.

«Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»» основного мероприятия 1.3. по состоянию на 01.07.2020 года средства не предусмотрены.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 на 2020 год предусмотрено 0,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2020 года мероприятия не выполнены, так как их проведение не запланировано.

Срок исполнения по мероприятию Подпрограммы 2 не наступил.

По ряду контрольных событий Подпрограммы 1 по итогам 6 месяцев 2020 года можно оценить результаты:

- зимнее содержание дорог;

- проведены мероприятия по ямочному ремонту дорог и выравниванию профиля с добавлением нового материала щебеночных дорог.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» необходимо обеспечить 100% исполнение всех запланированных мероприятий до окончания срока их исполнения в 2020 году.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Истоминского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2020 года представлен в приложении к настоящему распоряжению.

Приложение к распоряжению

Главы Администрации Истоминского

сельского поселения

от 09.07.2020 № 73

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:**

**«Развитие транспортной системы»**

**отчетный период с 01.01.2020 г. по 01.07.2020г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия,  контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала  реализации  мероприятия | | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения  [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| предусмотрено  муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](file:///C:\Users\User\Desktop\ПРОГРАММЫ%20ИРА\планы%20реализации%20программ%20Аракелян\ТС\Постановление%20отчеты%20по%20программам.docx#Par1414) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Развитие транспортной системы» | | | | | | | |  | |
| 1. | Основное мероприятие | Администрация Истоминского сельского поселения |  | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2097,6 | 2097,6 | 826,3 | 1271,3 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования Аксайского района и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, уборка снега и мусора с дорожного покрытия | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2097,6 | 2097,6 | 826,3 | 1271,3 |
| 1.2. | Расходы на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку дорог | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие: заключение и исполнение муниципальных контрактов |  | заключение муниципальных контрактов, выполнение работ в рамках заключенных муниципальных контрактов | |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Расходы на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Расходы на капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры) | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству. | Приведение дорог в нормативное состояние | | 01.01.2020г. | 31.12.2020г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |  | |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**  Размещение в сети Интернет информации о дорожно-транспортных происшествиях на автодорогах общего пользования и мерах по соблюдению правил дорожного движения на территории Истоминского сельского поселения | Начальник отдела имущественных и земельных отношений, ЖКХ благоустройству, архитектуре и предпринимательству | повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах поселения | | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |

Глава администрации Истоминского

сельского поселения О.А. Калинина